Zápis č. 6/06
 
z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Židněves
konaného dne 11.12.2006 v zasedací místnosti OÚ
 
 
1.2.   Starosta obce pan Josef Hromádko úvodem všechny přivítal a ujal se vedení 
         zasedání. Konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce (pí. Krajová,
         sl.Šrajerová, p. Hromádko,p.ing.Vácha,p. Knížek, p.Zmrhal),omluvena pí.Tichá 
         Předem zveřejněný program zasedání (viz příloha) byl  doplněn o projednání
         v b.č.3 o rozpočtový výhled na rok 2007,v b.č.4 o koupi pozemků. Doplněný 
         program byl následně všemi  přítomnými členy zastupitelstva schválen. 
         Zapisovatelkou byla určena p.Krajová,ověřením zápisu p.ing.Vácha a p.Knížek.                              
          
3.      Starosta přednesl následující zprávu o činnosti OÚ od veřejného zasedání
         konaného dne 3.11.06 :
 
· OÚ zadal vypracování projektové dokumentace IS propojení nové komunikace v lokalitě SV1 se stávající místní komunikací
15.11.06 Atelier KK předal dokumentaci pro SP(62 000,-Kč+DPH)
Fa.RTs.r.o předala dokumentaci kanalizace (5 950,-Kč vč.DPH)
Na základě vypracované dokumentace byl zadán a následně zpracován
Ing.Lízlerovou geometrický oddělovací plán (7 200,-Kč),předáno 4.12.06.
Na podkladě GP bude proveden výkup pozemků pro novou komunikaci
 
 -  10.11.06 proběhlo na OÚ jednání s fa.Pontex s.r.o. která je zpracovatelem
projektu rekonstrukce mostu přes Klenici (objednal SK) a příslušnými orgány,
ohledně návrhu projektové dokumentace pro ÚŘ
 
· 22.11.06 potvrdila Správa železničních dopravních cest žádost obce o převod
nebo případnou koupi pozemku č.777 ( majetek státu se kterým SŽDC hospodaří)
      
    -   27.11.06 byla podána žádost o kolaudaci vodovodu a kanalizace pro SV 1
   
    -   28.11.06 proběhl audit hospodaření obce ( byly přečteny vytčené nedostatky
      které je nutno napravit )    
 
    -   4.12.06 předala fa.Pontex s.r.o. dokumentaci rekonstrukce mostu pro ÚŘ ke
        schválení (k nahlédnutí na OÚ)
 
-  6.12.06 se uskutečnilo jednání s p.Váňou (doporučen MG ML.Boleslav
    majetkoprávní odd.) ohledně likvidace zařízení bytu po zemřelém 
    Petru Ludvíkovi (určeno soudem dědictví pro OÚ).Navrhovaná cena za zařízení
    p.Váňou – 4500,-Kč
 
    -   starosta zopakoval rozpočtová opatření 1-5 ( jsou přílohou účetnictví )
 
    -   starosta přednesl rozpočtový výhled na rok 2007 (viz příloha)
 
 
4.  starosta přednesl návrh prodeje obecních pozemků :
 
     p.č15 manželé ing.Eduard a Marie Lyžbickí  856 m2
     p.č16 manželé Aleš a Henrieta Radovi          947 m2
         
     starosta přednesl návrh na vykoupení pozemků pro novou komunikaci (SV1) :
     
     p.č.335/38 o výměře 352 m2 cena 14 080,-Kč majitel p.J.Košťák
     p.č.335/39 o výměře 388 m2 cena 15 520,-Kč majitelé pí.I.Halíková,pí.Řezáčová,
     p.V.Lochman
 
5.  za p.Tichou přednesl zprávu finančního výboru p.starosta,  p.Knížek přednesl
     zprávu kontrolního výboru  (viz příloha)
 
6.   pí.Krajová podala informaci o cenové úpravě za komunální odpad v roce 2007
      (příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č.1/2003 viz příloha)
 
7.  pí.Krajová přednesla  dodatek č.1 knihovního řádu ze dne 7.8.2002(viz příloha)
 
8.  p. starosta otevřel diskusi:
     Ing.L.Vyrtych seznámil zastupitelstvo obce s plánovaným rozvojem jeho firmy a 
     s ním spojené důvody jeho zájmu o část místní komunikace  .
 
9.    p. M.Krajová přednesla návrh usnesení (viz příloha), které všichni přítomní
       členové  zastupitelstva schválili.
 
10.  Starosta poděkoval za pozornost a veřejné zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Milada Krajová
 
Ověřil:  ing.Z.Vácha
                   M.Knížek
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